SPOTIFY

Document de mise en œuvre

Plan d'implémentation — Gouvernance des données

Modèle organisationnel, outillage et pilote — feuille de route opérationnelle

| Document | Plan d'implémentation v1.0 |
| --- | --- |
| Référence | Politique de Gouvernance des Données v1.0 |
| Pilote | 3 à 6 mois — département Marketing (User Engagement Data) |
| Rollout | 12 à 18 mois — extension à l'ensemble des départements |
| Modèle cible | Center of Excellence (CoE) |
| Owner | Bureau du Chief Data Officer (CDO) |

# 1. Synthèse

Ce plan décrit comment Spotify déploie sa Politique de Gouvernance des Données. Il couvre trois sujets : le modèle organisationnel retenu, l'outillage technique à déployer et le pilote qui servira à valider le cadre avant un déploiement global.

Le choix : un Center of Excellence, un stack outillé autour d'une plateforme Databricks  avec  Collibra, Talend (avec dbt), OneTrust, Splunk et Vormetric, complété par MLflow et Évidently pour le volet MLOps, et un pilote de 3 à 6 mois sur le Marketing. Un domaine qui exploite déjà beaucoup de données utilisateur et qui touche directement aux enjeux RGPD et CCPA.

# 2. Modèle organisationnel retenu

## 2.1 Comparaison des trois modèles

Trois modèles sont sur la table — Centralisé, Embedded, Center of Excellence. Voici comment chacun se positionne pour Spotify.

| Modèle | Principe | Atouts | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralisé | Une équipe data unique sert l'ensemble des métiers. | Simple à mettre en place, projets variés, priorisation facile. | Devient un goulot d'étranglement, métiers déconnectés de la donnée. |
| Embedded | Chaque métier a sa propre équipe data, branchée sur une plateforme commune. | Agilité, proximité business, équipes spécialisées. | Pas de source unique de vérité, silos, pilotage difficile pour les managers métiers. |
| Center of Excellence | Modèle fédéré : équipe data senior (CoE) qui pilote des équipes data dans les métiers. | Cumule les atouts du Centralisé et de l'Embedded. | Demande une coordination supplémentaire ; surdimensionné pour une PME. |

## 2.2 Choix retenu : Center of Excellence

À l'échelle de Spotify — global, multi-marchés, multi-produits — le Centralisé sature vite et l'Embedded crée des silos. Le CoE est le seul modèle qui tient à cette échelle.

Concrètement, ça veut dire :

- Un noyau central piloté par le CDO : équipe Data Management senior, DPO, Data Stewards de référence. Il fixe les standards (qualité, sécurité, conformité) et arbitre.

- Des équipes data dans les métiers : Marketing, Produit, Finance, Paiement. Chacune avec ses Data Scientists et Data Engineers, branchés sur la plateforme partagée.

- Un Comité de Gouvernance trimestriel : pour aligner les décisions transverses (légal, conformité, opérationnel).

Le CoE permet aussi une bascule progressive : on démarre Centralisé pendant le pilote, puis on déploie les équipes embarquées au fil du rollout.

# 3. Outillage technique

Le stack repose sur une plateforme de données commune, puis s'organise autour de cinq besoins de gouvernance : cataloguer la donnée, en surveiller la qualité, gérer la conformité, la sécurité et le cycle de vie des modèles ML. Pour chacun, on retient un outil principal et on garde un outil de repli au cas où.

## 3.1 Plateforme de données

Objectif : une fondation de données unique où les données Spotify atterrissent, se transforment et sont exposées — le socle sur lequel reposent le catalogue, la qualité et la conformité.

- Recommandation : Databricks. Lakehouse taillé pour les gros volumes de données d'usage (streaming, événements) et les besoins ML / recommandation de Spotify ; gouvernance native via Unity Catalog (lineage, contrôle d'accès).

- Alternative : Snowflake. Data warehouse cloud très solide sur la gouvernance et le partage de données (Horizon), pertinent si le besoin penche analytics / SQL plutôt que ML / streaming.

## 3.2 Catalogue de données

Objectif : une carte unique des données Spotify — quoi, où, qui en est responsable, qui peut y accéder.

- Recommandation : Collibra. Plateforme leader sur le data cataloging et la stewardship, conçue pour des organisations globales.

- Alternatives : Alation (très bon sur la découverte collaborative) ou Apache Atlas (open source, si Spotify veut limiter le coût licences).

## 3.3 Qualité des données

Objectif : mesurer et améliorer la qualité sur les quatre dimensions retenues — complétude, exactitude, cohérence, traçabilité.

- Recommandation : Talend. Plateforme complète qui combine intégration et qualité (nettoyage, enrichissement, déduplication).

- Alternatives : Ataccama ONE (très bon en automatisation IA) ou Informatica Data Quality (référence sur le profiling temps réel).

- Complément : dbt pour industrialiser les transformations SQL et embarquer des tests qualité (exactitude, cohérence) directement dans le warehouse, avec documentation du lineage (traçabilité).

## 3.4 Conformité

Objectif : automatiser le data mapping, le consentement et le suivi des demandes utilisateurs (RGPD/CCPA).

- Recommandation : OneTrust. Référence du marché sur la gestion de la conformité, du consentement et du data mapping. Couvre RGPD, CCPA et au-delà.

- Alternatives : TrustArc (bonne couverture multi-juridictions) ou VeraSafe (plus orienté audit et incident management).

## 3.5 Sécurité

Objectif : surveillance temps réel et chiffrement des données sensibles, en particulier sur le périmètre PCI-DSS.

- Recommandation : Splunk + Vormetric. Splunk pour la visibilité SIEM (incidents, accès anormaux) ; Vormetric pour le chiffrement et la gestion des clés sur les bases sensibles.

- Alternative : DataGuard pour les organisations qui veulent un outil intégré couvrant à la fois sécurité et conformité.

## 3.6 MLOps & Gouvernance IA

Objectif : suivre le cycle de vie des modèles ML (recommandation, personnalisation) et surveiller leur qualité en production — traçabilité des versions, détection de drift, équité des résultats.

- Recommandation : MLflow + Évidently. MLflow pour le tracking des expériences et le registre de modèles (open source, natif sur Databricks) ; Évidently pour le monitoring de la qualité et du drift des modèles en production.

- Alternative : Weights & Biases (tracking, très adopté en R&D) ou Arize AI (observabilité ML, plus orienté production à grande échelle).

## 3.7 Récapitulatif

| Domaine | Outil retenu | Rôle responsable | Alternatives |
| --- | --- | --- | --- |
| Plateforme | Databricks | CDO + Data Engineering | Snowflake |
| Catalogue | Collibra | CDO + Data Stewards | Alation, Apache Atlas |
| Qualité | Talend | Data Stewards | Ataccama ONE, Informatica DQ, dbt |
| Conformité | OneTrust | DPO + Légal | TrustArc, VeraSafe |
| Sécurité | Splunk + Vormetric | RSSI + Sécurité IT | DataGuard |
| MLOps & IA | MLflow + Évidently | Data Science + CDO | Weights & Biases, Arize AI |

# 4. Pilote — Marketing / User Engagement Data

## 4.1 Pourquoi commencer par le Marketing

Le Marketing coche toutes les cases pour un bon pilote : il manipule beaucoup de données utilisateur (donc fort enjeu RGPD/CCPA), il a une vraie demande métier sur la qualité des audiences, et son ROI se mesure vite. C'est aussi un département qui dialogue avec presque toute l'organisation, ce qui aidera à essaimer ensuite.

## 4.2 Périmètre

- Données : User Engagement Data (sessions, écoutes, interactions produit) et données d'audience marketing.

- Équipes impliquées : Marketing, Product Analytics, IT, Légal/Privacy.

- Hors périmètre pilote : données de paiement (PCI-DSS) et catalogue Content/Artist elles sont ensuite traitées après le pilote.

## 4.3 Équipe pilote

| Rôle | Mission sur le pilote |
| --- | --- |
| Pilot Project Manager | Pilote l'avancement, coordonne les parties prenantes, alerte le CDO sur les blocages. |
| Data Steward Marketing | Garantit la qualité des données et applique les politiques sur le périmètre Marketing. |
| Data Protection Officer | Vérifie la conformité RGPD/CCPA, valide les workflows de consentement et de demandes utilisateurs. |
| IT Engineer / Data Analyst | Déploie les outils (Collibra, Talend, OneTrust), connecte les sources, gère la sécurité technique. |
| VP Marketing | Sponsor métier, garantit l'alignement business et débloque les arbitrages internes. |

## 4.4 Calendrier — 6 mois

| Mois | Étape | Pilote |
| --- | --- | --- |
| M1 | Kick-off, cartographie des sources de données Marketing, définition des KPIs, alignement sponsor. | Project Manager |
| M1-M2 | Audit qualité initial sur les User Engagement Data (baseline), nettoyage des écarts critiques. | Data Steward |
| M2 | Audit conformité RGPD/CCPA : consentement, droits utilisateurs, durée de rétention. | DPO |
| M2-M3 | Déploiement technique : Collibra (catalogue), Talend (qualité), OneTrust (consentement). | IT Engineer |
| M4 | Revue mi-parcours : ajustements outils et processus, premiers retours utilisateurs internes. | Project Manager |
| M5 | Formation des équipes Marketing à la nouvelle gouvernance (catalogue, demandes d'accès, qualité). | Data Steward + RH |
| M6 | Bilan final : mesure des KPIs, lessons learned, plan de scaling vers les autres départements. | Project Manager + CDO |

## 4.5 Livrables

- Rapport qualité des données — état avant/après sur les quatre dimensions (complétude, exactitude, cohérence, traçabilité).

- Bilan de conformité — état RGPD/CCPA sur le périmètre Marketing avec écarts identifiés et actions correctives.

- Plan d'intégration technique — architecture déployée, sources connectées, accès configurés.

- Évaluation des risques — risques identifiés pendant le pilote, mesures de mitigation, statut.

- Retours des parties prenantes — feedback des équipes Marketing, points de friction, suggestions.

## 4.6 KPIs et cibles

| Indicateur | Cible pilote | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Score qualité des données | -10 % de données manquantes | Audit Talend M1 vs M6 |
| Taux de consentement tracé | 100 % | OneTrust dashboard |
| Vitesse d'accès aux données | +20 % vs. baseline | Temps moyen demande → accès |
| Détection des incidents | 100 % détectés sous 24 h | Splunk SIEM |
| Couverture formation | 100 % des équipes Marketing | Suivi RH |

## 4.7 Risques et mitigation

| Risque | Proba. | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Non-conformité RGPD/CCPA | Moyenne | Élevé | Audits DPO réguliers, formation conformité dès le M1. |
| Résistance au changement | Élevée | Moyen | Embarquer le sponsor VP Marketing, ateliers de change management dès le kick-off. |
| Qualité non améliorée | Faible | Élevé | Monitoring Talend continu, revues hebdomadaires Data Steward. |
| Échec d'intégration technique | Moyenne | Élevé | Implication IT dès la cartographie M1, POC sur un sous-ensemble avant déploiement complet. |

# 5. Rollout — extension à l'organisation

Une fois le pilote validé, le rollout se fait sur 12 à 18 mois en trois vagues, calées sur la sensibilité réglementaire et la criticité métier.

| Vague | Période | Périmètre | Pourquoi cet ordre |
| --- | --- | --- | --- |
| Vague 1 | M7 — M10 | Produit, Data Science | Forte adjacence avec Marketing, gain rapide sur la recommandation. |
| Vague 2 | M11 — M14 | Paiement, Finance | Sensibilité PCI-DSS — exige les standards qualité et sécurité déjà rodés. |
| Vague 3 | M15 — M18 | Content/Artist, RH, Support | Périmètres moins critiques, on consolide. |

À chaque vague, on applique la même mécanique que le pilote — équipe dédiée, audits, déploiement outils, formation, KPIs — en s'appuyant sur les Data Stewards déjà formés comme référents internes.

# 6. Prochaines étapes

- Validation de ce plan par le Comité de Gouvernance et le CDO.

- Désignation formelle du Project Manager du pilote et du Data Steward Marketing.

- Lancement du processus d'achat des outils (Databricks, Collibra, Talend, OneTrust, Splunk, Vormetric, Évidently ; MLflow en Core open source) — POC avant signature.

- Kick-off du pilote sous 30 jours après validation.

- Mise en place d'un point bi-mensuel de suivi avec le sponsor exécutif.

# Annexe A — Estimatif budgétaire détaillé

Méthodologie : les éditeurs de ce marché ne publient pas de tarifs fermes (vente sur devis) et deux briques — Databricks et Splunk — sont facturées à la consommation (volume de données traité / ingéré). Les montants ci-dessous sont des ordres de grandeur indicatifs, à confirmer par devis, exprimés en USD (sources éditeurs et Vendr ; convertir ~×0,92 pour l'EUR). Deux scénarios : pilote (6 mois, périmètre Marketing) et cible full-org (run-rate annuel après rollout).

| Poste | Modèle de prix | Pilote (6 mois) | Cible (annuel) | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Databricks — plateforme | Consommation (DBU) : 0,08–0,70 $/DBU + infra cloud ; pas de licence fixe | 40–70 K$ | 1–3 M$ | (1) |
| dbt — transformation & tests | Core gratuit (Apache 2.0) ; Cloud 100 $/siège/mois ; Enterprise sur devis (médiane ~26 K$/an) | 0–5 K$ | 25–90 K$ | (2) |
| Collibra — catalogue | Abonnement plateforme ~170 K$/an + modules ; services 30–50 % | 85–100 K$ | 200–350 K$ | (3) |
| Talend — qualité | Sur devis (Data Fabric / Qlik) | 40–70 K$ | 150–300 K$ | (4) |
| OneTrust — conformité | Modulaire, à l'usage (ex. Privacy Essentials ~44 K$/an ; grande entreprise ~292 K$/an) | 25–35 K$ | 150–300 K$ | (5) |
| Splunk — SIEM | À l'ingestion (volume de logs) ; sur devis | 50–100 K$ | 0,5–1,5 M$ | (6) |
| Vormetric / Thales — chiffrement | Sur devis (+ HSM éventuels) | 30–50 K$ | 120–250 K$ | (7) |
| Sous-total licences | — | 270–430 K$ | 2,1–5,8 M$ | — |
| Intégration & services (an 1) | +30–50 % des licences | 80–130 K$ | (inclus année 1) | (3)(5) |
| TOTAL indicatif | — | 350–560 K$ | 2,1–5,8 M$ | — |
| MLOps & IA — monitoring modèles (Évidently ; MLflow Core gratuit) | Évidently : abonnement mensuel à l'usage ; MLflow Core open source (Apache 2.0), sans coût de licence | 5–20 K$ | 25–100 K$ | (8) |

## Détail du calcul

- Périmètre pilote : département Marketing (User Engagement Data), volumétrie et nombre d'utilisateurs limités ; Databricks et Splunk sur des paliers de consommation bas ; dbt en Core (gratuit) ou Cloud sur 3 à 5 sièges.

- Sous-total licences pilote = somme des sept postes (fourchette basse 270 K$ / haute 430 K$) ; on ajoute 30 à 50 % de services d'intégration en année 1 → total pilote ≈ 350–560 K$.

- Cible full-org : run-rate annuel après rollout (12–18 mois). Les deux postes à la consommation (Databricks, Splunk) portent l'essentiel de la variabilité et peuvent dépasser ces bornes à l'échelle réelle de Spotify (450 M+ d'utilisateurs).

- Non chiffré ici : le coût RH de l'équipe CoE (~4 à 6 ETP sur le pilote) et l'infrastructure cloud sous-jacente à Databricks, facturée séparément par le fournisseur cloud.

- Brique MLOps & IA ajoutée en cohérence avec la présentation exécutive (§3.6) : chiffrage préliminaire ci-dessus, non encore intégré aux sous-totaux et au TOTAL indicatif ci-dessus — à consolider lors de la prochaine révision budgétaire.

## Sources

(1) Databricks — grille tarifaire officielle : www.databricks.com/product/pricing

(2) dbt Labs — pricing (Core gratuit ; Cloud 100 $/siège) ; benchmark marché médiane ~26 K$/an : www.getdbt.com/pricing

(3) Collibra — Vendr & AWS Marketplace (base ~170 K$/an, services 30–50 %) : www.vendr.com/marketplace/collibra

(4) Talend — Vendr marketplace (Data Fabric / Qlik, sur devis) : www.vendr.com/marketplace/talend

(5) OneTrust — Vendr ; étude Forrester TEI (~292 K$/an, groupe 15 Md$ CA) : www.vendr.com/marketplace/onetrust

(6) Splunk — estimation marché, modèle à l'ingestion (à confirmer par devis) : www.splunk.com/en_us/products/pricing.html

(7) Vormetric / Thales CipherTrust — estimation marché, sur devis : cpl.thalesgroup.com

(8) Evidently AI — pricing indicatif marché (plans usage-based, devis au-delà) : www.evidentlyai.com ; MLflow — open source, Linux Foundation : mlflow.org

# Annexe B — Diagramme du pipeline de données

Vue simplifiée du flux de bout en bout. Les données brutes sont ingérées dans la plateforme, transformées et contrôlées, cataloguées, puis exposées aux usages. Les briques de conformité et de sécurité s'appliquent transversalement à toute la chaîne.

| Sources | → | Databricks | → | dbt/Talend | → | Collibra | → | Consommation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Couche gouvernance & sécurité — transverse à toute la chaîne : OneTrust (conformité) · Splunk (SIEM) · Vormetric (chiffrement) Couche MLOps & IA — transverse aux usages ML (recommandation, personnalisation) : MLflow (tracking, registre de modèles) · Évidently (monitoring qualité et drift)

Légende — Sources : User Engagement Data (sessions, écoutes, interactions) et données d'audience. Databricks : plateforme lakehouse (ingestion, stockage, ML). dbt + Talend : transformation, tests qualité et lineage. Collibra : catalogue et stewardship. Consommation : BI, data science et activation Marketing. Couche MLOps : MLflow assure le tracking et le registre des modèles ; Évidently surveille leur qualité et leur dérive en production.

# Annexe C — Fiches produits des solutions retenues

Fiches synthétiques des cinq solutions retenues en principal dans le stack. Les briques de sécurité Splunk et Vormetric sont décrites en §3.5.

## Databricks

| Éditeur | Databricks, Inc. — fondé par les créateurs d'Apache Spark |
| --- | --- |
| Catégorie | Plateforme de données / Lakehouse |
| Rôle dans le stack | Fondation : ingestion, stockage, transformation et ML sur les données Spotify |
| Points forts | Lakehouse unifié (batch + streaming + ML) ; gouvernance native Unity Catalog (lineage, contrôle d'accès) ; passage à l'échelle |
| Modèle de licence | Consommation (DBU) + infrastructure cloud ; tiers Premium/Enterprise ; remises sur engagement pluriannuel |
| Site | databricks.com |

## Collibra

| Éditeur |  | Collibra NV (Belgique / États-Unis) |
| --- | --- | --- |
| Catégorie |  | Data catalog & gouvernance (Data Intelligence) |
| Rôle dans le stack |  | Catalogue d'entreprise : cartographie, stewardship, lineage, application des politiques |
| Points forts |  | Leader du data cataloging ; workflows de gouvernance robustes ; conçu pour les organisations globales |
| Modèle de licence | Abonnement plateforme (~170 K$/an de base) + modules (Data Quality, etc.) ; sur devis |  |
| Site | collibra.com |  |

## Talend

| Éditeur | Talend — groupe Qlik depuis 2023 |
| --- | --- |
| Catégorie | Intégration & qualité des données (Data Fabric) |
| Rôle dans le stack | Qualité des données : nettoyage, enrichissement, déduplication, profiling |
| Points forts | Suite complète intégration + qualité ; nombreux connecteurs ; gouvernance de la donnée |
| Modèle de licence | Sur devis (Talend Data Fabric) |
| Site | talend.com |

## dbt

| Éditeur | dbt Labs (fusion avec Fivetran annoncée) |
| --- | --- |
| Catégorie | Transformation & tests (analytics engineering) |
| Rôle dans le stack | Transformation SQL dans le warehouse ; tests qualité (exactitude, cohérence) ; documentation & lineage (traçabilité) |
| Points forts | Standard de l'analytics engineering ; tests intégrés ; docs/lineage ; dbt Core open source |
| Modèle de licence | Core gratuit (Apache 2.0) ; Cloud 100 $/siège/mois ; Enterprise sur devis |
| Site | getdbt.com |

## OneTrust

| Éditeur | OneTrust LLC (États-Unis) |
| --- | --- |
| Catégorie | Privacy management & conformité (GRC) |
| Rôle dans le stack | Conformité : data mapping, consentement, gestion des demandes utilisateurs (RGPD/CCPA) |
| Points forts | Référence du marché privacy/consentement ; couverture multi-réglementaire ; automatisation |
| Modèle de licence | Modulaire, à l'usage ; sur devis (minimum ~10 K$/an à partir de Q2 2026) |
| Site | onetrust.com |